Общество с ограниченной ответственностью «УК Мирчане»

143930 Московская область,                                                             тел.   8 (495) 984-52-78

г. Балашиха, мкр. Салтыковка,                                                        факс  8 (495) 984-52-78

Мирской проезд, д.3

План

текущего ремонта жилых домов ООО «УК Мирчане» на 2012 год

| Адрес домов | Вид работ | Отметка об исполнении | Гарантийный Срок (мес.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мирской пр-д дом№3 | Подъезд№2 текущий ремонт: окраска потолков, дверей, стен. | Не выполнено перенесено на 2 квартал 2013 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Административные помещения1этаж. текущий ремонт: окраска потолков, дверей, стен., замена линолеума | Не выполнено |  |
| 3 | Ремонт кровли, | 150 м2 | выполнено | 12 |
| 4 | Ремонт фасада, | 6м2 | выполнено | 12 |
| 5 | Установка отливов на балконы тех.этажей | 12 шт. | выполнено | 12 |
| Мирской пр-д дом №4 |  | Не выполнено перенесено на 2013 |  |
| 1 | Подъезд №1 текущий ремонт: окраска потолков, дверей, стен. |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | 100 м2 | выполнено | 12 |
| 3 | Ремонт фасада | 3м2 | выполнено | 12 |
| 4 | Установка отливов на балконах тех.этажей | 12 шт. | выполнено | 12 |
| Мирской пр-д дом № 5 | Подъезд №5 доп.1,4подъезд текущий ремонт: окраска потолков, дверей, стен. | выполнено | 12 |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Ремонт кровли | 120 м2 | выполнено |  | 12 |
| 3 | Ремонт козырьков входных групп с 1по5п. |  | выполнено |  | 12 |
| 4 | Ремонт панельных швов | 60м.п. | выполнено |  | 12 |
| Мирской пр-д дом №6 | Подъезд №1,3 текущий ремонт: окраска потолков, дверей, стен. | выполнено |  |  |
| 1 |  |  | 12 |
| 2 | Ремонт козырьков входных групп | 1,3 под. | выполнено | 12 |
| Мирской пр-д дом №13 | Подъезд №1,2 текущий ремонт: окраска потолков, дверей, стен. | выполнено | 12 |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Ремонт отмостки. | 100м2 | выполнено | 24 |
|  | Ремонт козырьков входных групп. | 1,4 под. | выполнено | 12 |
|  | Ремонт кровли. | 40м2 | выполнено | 12 |
|  | Ремонт панельных швов | 80 м.п. | выполнено | 12 |
|  |  |  | Не выполнено перенесено на 2013 |  |
| Мирской пр-д дом№14 | Подъезд №3 текущий ремонт: окраска потолков, дверей, стен. |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Ремонт козырьков входных групп | 1,4 под. | выполнено | 12 |
| 3 | Ремонт кровли | 40м2 | выполнено | 12 |
| 4 | Ремонт панельных швов | 50м.п. | выполнено | 12 |
| 5 | Ремонт отмостки | 80м2 | выполнено | 24 |

| Благоустройство | Устройство ограждений (забор) дом3,6,7,9 | 600 п.м | 500м.п. установлено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 | Посадка деревьев. | 64 шт. | выполнено |
| 3 | Окраска бордюрных камней. | 5000 м.п. | выполнено |
| 4 | Завоз грунта. | 20м3 | выполнено |
| 5 | Посев травы | 5000м2 | выполнено |